TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  •  ĐHQG-HCM

TÓM TẮT & ĐÚC KẾT BUỔI LÀM VIỆC

────────────────────────

THÔNG TIN CHUNG

| HỌ VÀ TÊN SV: Nguyễn Mai Trúc | MSSV: 24521870 |
| --- | --- |
| HỌ VÀ TÊN SV: Nguyễn Hữu Danh Vũ | MSSV: 24522036 |
| NGÀY LÀM VIỆC: 22 / 10 / 2026 | BUỔI BÁO CÁO SỐ: 01 ☑ Online ☐ Lab |

1    TÓM TẮT NỘI DUNG & LỜI DẶN TỪ GIẢNG VIÊN

Nội dung chính giảng viên/người hướng dẫn đã truyền đạt

Quy trình làm việc và quản lý tiến độ: Thống nhất sử dụng GitHub để quản lý Meeting Note, mã nguồn và tài liệu tham khảo theo cấu trúc quy định. Meeting Note và các tài liệu liên quan phải được cập nhật ngay sau mỗi buổi họp; báo cáo, slide và mã nguồn cần hoàn thành trước buổi họp tiếp theo ít nhất 01 ngày. Các quá trình thử nghiệm cần được ghi hình, đăng tải lên YouTube và đính kèm đường dẫn trong báo cáo. Chủ động trao đổi những khó khăn kỹ thuật qua nhóm Zalo.

Đánh giá và lựa chọn linh kiện: Làm rõ ý nghĩa các thông số của động cơ BLDC, cơ sở lựa chọn motor và ESC, đồng thời đánh giá tính tương thích giữa các linh kiện trong hệ thống.

Kiểm tra hoạt động của hệ thống động cơ: Đánh giá mức độ chênh lệch tốc độ quay (RPM) giữa các motor và xác định nguyên nhân bằng phương pháp kiểm tra, loại trừ. Đề xuất đánh dấu motor có tốc độ thấp, thử hoán đổi vị trí hoặc kết nối motor–ESC và kiểm tra tình trạng cơ khí, bạc đạn.

Đánh giá hệ thống cấp nguồn: Kiểm tra khả năng cấp dòng của pin 6S2P, ESC và mức tiêu thụ dòng điện của bốn motor để đánh giá sự phù hợp giữa các linh kiện. Hiện tại, có thể do nguồn cấp sụt áp, có thể ảnh hưởng đến tốc độ quay của các motor. Do đó, nhóm cần sử dụng nguồn ngoài do thầy Nguyên cung cấp để kiểm tra RPM của từng motor, sau đó tiếp tục thử nghiệm toàn hệ thống nếu điều kiện nguồn cho phép để xác định nguyên nhân.

Đánh giá kết cấu cơ khí: Qua video thử nghiệm, drone được nhận xét hoạt động tương đối ổn định, tuy nhiên khung hiện tại còn yếu và chưa thực sự phù hợp với hệ thống động cơ. Về lâu dài, nhóm được định hướng thiết kế lại khung, trong đó nhôm định hình là vật liệu đang được cân nhắc.

Đánh giá mạch cấp nguồn cho cảm biến: Xem xét nguy cơ nhiễu từ module buck Mini 360 Pro đối với IMU và LoRa. Cần đánh giá lại chất lượng nguồn cấp và cân nhắc sử dụng bộ chuyển đổi nguồn phù hợp hơn nhằm nâng cao độ ổn định của hệ thống.

Nghiên cứu thuật toán điều khiển và xử lý tín hiệu: Tìm hiểu đặc tính cảm biến Gyroscope/IMU, định lý Nyquist và phân tích Fourier. Nghiên cứu cơ sở toán học của các thành phần PID và các thuật toán lọc tín hiệu như Kalman Filter.

Định hướng nghiên cứu và phát triển: Tham khảo các bài báo khoa học và thuật toán điều khiển drone hiện nay để thiết kế và phát triển hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

Tư duy / Định hướng kỹ thuật cốt lõi rút ra được

- Chưa vội kết luận lỗi do ESC hay motor khi chưa có đo đạc; cần thiết kế thử nghiệm loại trừ, giữ điều kiện đo nhất quán và lưu dữ liệu RPM/điện áp. - Đánh giá sự tương thích của pin – ESC – motor – khung – nguồn phụ dựa trên datasheet và thông số thực nghiệm, thay vì chỉ lựa chọn từng linh kiện độc lập. - Độ ổn định không chỉ do PID; còn phụ thuộc kết cấu cơ khí, nhiễu rung/nguồn và chất lượng dữ liệu từ cảm biến. - Cần nghiên cứu thêm các mô hình toán, khảo sát tài liệu, bài báo khoa học, thử nghiệm phần cứng và ghi lại minh chứng cho từng kết luận.

2    KẾT QUẢ CÔNG VIỆC & KIẾN THỨC THU HOẠCH ĐƯỢC

| CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN - Chuẩn bị và trình bày slide tiến độ hệ thống drone, kèm video kiểm thử thực tế trong buổi họp. - Đã ghi nhận hiện tượng các motor không đồng đều tốc độ và drone chưa đạt độ ổn định mong muốn. - Đã thực hiện bước hiệu chỉnh offset/điểm cân bằng IMU trên mặt phẳng; cần tiếp tục kiểm chứng trong điều kiện hoạt động thực. | KIẾN THỨC / KỸ NĂNG / CÔNG CỤ TIẾP NHẬN - Nắm được quy trình báo cáo theo buổi, lưu code/tài liệu, video test trên GitHub và YouTube. - Tiếp nhận phương pháp thử nghiệm loại trừ để nhận diện nguyên nhân chênh RPM của motor. - Xác định các hướng kiến thức cần tìm hiểu thêm: nguồn và tương thích phần cứng; xử lý tín hiệu IMU; PID, lọc và mô hình động lực học. |
| --- | --- |

Sản phẩm / Dữ liệu đã tạo ra

- Slide báo cáo tiến độ và video test drone đã dùng để trình bày ngày 22/10/2026 - Kho lưu trữ GitHub của nhóm và file Meeting Note buổi 1 (22/10/2026).

3    KHÓ KHĂN & THẮC MẮC HIỆN TẠI

Nội dung / Khái niệm chưa hiểu rõ hoặc còn phân vân

Hiện tại chưa có thắc mắc cần giải đáp thêm.

Trở ngại kỹ thuật / Thiết bị (nếu có)

Chưa có thiết bị đo RPM để kiểm tra chính xác tốc độ quay của từng motor.

4    KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TIẾP THEO

Mục tiêu cụ thể cho buổi làm việc tới:

| 1 | [Thực nghiệm] Dùng nguồn ngoài của thầy đưa để đo, ghi RPM riêng từng motor ở các mức điều khiển so sánh được. |
| --- | --- |
| 2 | [Thực nghiệm] Đánh dấu motor quay chậm; hoán đổi vị trí hoặc đường kết nối motor–ESC theo phương án kiểm tra để khoanh vùng nguyên nhân. |
| 3 | [Thực nghiệm] Quay thử motor bằng tay khi đã ngắt nguồn để kiểm tra kẹt, độ trơn và dấu hiệu hư hỏng bạc đạn. |
| 4 | [Thực nghiệm] Đối chiếu điện áp/dòng và hiện tượng sụt áp của hệ nguồn; cân nhắc kiểm tra toàn hệ thống chỉ khi nguồn ngoài đáp ứng giới hạn an toàn. |
| 5 | [Phần cứng] Tra cứu datasheet và lập bảng đối chiếu motor 900KV, ESC, pin 6S2P, dòng/điện áp và mức độ tương thích. |
| 6 | [Phần cứng] Khảo sát chất lượng cấp nguồn IMU/LoRa qua Mini 360 Pro và các phương án buck thay thế. |
| 7 | [Lý thuyết] Tìm hiểu đặc tính gyro/IMU, tần số lấy mẫu 1000Hz, định lý Nyquist, Fourier và nguồn nhiễu/rung. |
| 8 | [Lý thuyết] Phân tích phương trình và vai trò P–I–D, cách xây dựng vùng điều khiển, bão hòa ngõ ra và điều kiện ổn định. |
| 9 | [Thuật toán] Rà soát lại offset/điểm cân bằng IMU; tìm hiểu lọc phần mềm, ưu tiên nghiên cứu Kalman Filter. |
| 10 | [Nghiên cứu] Đọc paper/tài liệu về drone, đối chiếu các thuật toán và phương pháp điều khiển đang được sử dụng. |
| 11 | [Báo cáo] Quay video trong các lần kiểm thử, ghi rõ cấu hình và kết quả; gắn link vào báo cáo/GitHub. |
| 12 | [Báo cáo] Trước cuộc họp kế tiếp ít nhất 01 ngày, nộp báo cáo, slide, code; trao đổi ngay các vướng mắc kỹ thuật lên nhóm Zalo. |

Dự kiến hoàn thành: 27-28/10/2026